GUIDE D’AUTOMATISATION

DES PROCESSUS CABINET

Hans & Associés

Entrée client • Audit documentaire • Sortie client

Logiciels, API et procédures d’accès

Document de travail collaboratif

Version 1.0 - Mars 2026

Ce document est conçu pour être complété et validé par Hans & Associés.

# Table des matières

1. Logiciels utilisés et accès API	3

2. Processus 1 - Entrée d’un nouveau client	4

3. Processus 2 - Audit SharePoint	7

4. Processus 3 - Sortie client	9

5. Synthèse des demandes d’accès informatiques	11

# 1. Logiciels utilisés dans le processus

Le tableau ci-dessous récapitule l’ensemble des logiciels identifiés dans les trois processus à automatiser. Chaque logiciel est documenté avec son rôle, la disponibilité de son API et la procédure pour obtenir les accès.

|  | Note importante Ce tableau doit être validé par Hans & Associés. Si un logiciel manque, a été mal identifié, ou si un accès supplémentaire est nécessaire, merci de l’indiquer directement dans ce document ou lors de la prochaine réunion de cadrage. |
| --- | --- |

| N° | Logiciel | Rôle dans le processus | API disponible | Procédure d’accès |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RCA | Lettre de mission, prévisionnels, tableaux de bord | Oui (partenaires) | Contacter support RCA rca.fr/support |
| 2 | DocuSign / Yousign | Signature électronique (contrats, mandats) | Oui (REST API) | DocuSign : compte developer + integration key Yousign : clé API directe |
| 3 | Cegid Quadra | Comptabilité, création client, FEC, mandats SEPA | Oui (OAuth) | CegidLife > Mon profil > Clés API Token valable 10h |
| 4 | Cegid Loop | Portail client, partage documents, suivi | Oui (subscription key) | Demander subscription key au référent partenaire Cegid |
| 5 | Pappers | KBIS, dirigeants, capital, infos société | Oui (REST simple) | pappers.fr/api Créer compte > clé API |
| 6 | SharePoint | Stockage documents, arborescence client | Oui (Microsoft Graph) | graph.microsoft.com Azure AD > App registration |
| 7 | MySylae | Paie, DSN, déclarations sociales | Limitée (exports) | Contacter support MySylae Connecteurs partenaires |

# 2. Processus 1 - Entrée d’un nouveau client

Ce processus décrit l’ensemble des étapes depuis la prise de contact avec un nouveau client jusqu’à la mise en place complète de son dossier dans tous les systèmes du cabinet.

|  | Processus collaboratif Chaque étape est numérotée pour permettre au client d’ajouter, modifier ou supprimer des étapes. Utilisez la colonne « Responsable » pour indiquer qui est en charge. |
| --- | --- |

| Étape | Action | Détail | Logiciel | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prise de contact | Le client est acquis via : • Contact direct • CRM du cabinet • Recommandation • Formulaire site web | CRM | Commercial |
| 2 | Génération lettre de mission | Générer la lettre de mission incluant : • Conditions d’intervention • Honoraires • Périmètre de la mission | RCA | Expert-comptable |
| 3 | Signature du contrat | Envoi pour signature électronique : • Lettre de mission • Annexes et mandats • Récupération automatique du document signé | DocuSign / Yousign | Assistante |
| 4 | Collecte des documents | Envoi demande de pièces au client : • KBIS • Statuts • RIB • Derniers bilans • FEC ancien cabinet • Contrats importants | Loop | Client |
| 4 | Création fiche client | Création du dossier dans Quadra : • Raison sociale, SIREN, capital • Dirigeants, adresse • Régime fiscal → Données auto via Pappers API Envoi demande de pièces au client : • KBIS • Statuts • RIB • Derniers bilans • FEC ancien cabinet • Contrats importants | Quadra + Pappers | Assistante |
| 5 | Espace documentaire | Création automatique du dossier SharePoint : Exemple : • /Juridique • /Comptabilité • /Fiscal • /Social • /Facturation • /Divers à me confirmer la structure | SharePoint | Automatique |
| 6 | Portail client | Renseigne le client avec information par service informatique | Loop | Assistante |
| 7 | Collecte des documents | Envoi demande de pièces au client : • KBIS • Statuts • RIB • Derniers bilans • FEC ancien cabinet • Contrats importants | Loop | Client |
| 8 | Récupération ancien EC | Récupération des données comptables : • FEC • Balance • Grand livre • Immobilisations • TVA → Import dans Quadra | Quadra | Comptable |
| 9 | Mise en place prélèvement | Création du mandat SEPA : • Mandat signé • RIB du client | Quadra | Assistante |
| 10 | Mise en place social | Si le client a des salariés : • Création dossier paie • Import salariés • Configuration DSN | MySylae | Gestionnaire paie |
| 10 | Collecte des documents social | Envoi demande de pièces au client : • ?? | MySylae autre logiciel RH ? | Client |

|  | Étapes manquantes ? Si une étape du processus est manquante ou arrive au mauvais moment, merci d’ajouter une ligne dans le tableau ci-dessus avec le numéro d’étape souhaité (ex: 3bis, 5.1, etc.). |
| --- | --- |

# 3. Processus 2 - Audit SharePoint

Un audit de l’organisation documentaire SharePoint sera réalisé pour garantir la cohérence et l’uniformité des dossiers clients.

## Objectifs de l’audit

- Vérifier le respect de l’arborescence standard pour chaque dossier client

- Identifier et corriger les documents mal classés

- Notifier les écarts et créer un rapport

- Automatiser le classement des nouveaux documents

- Uniformiser les pratiques entre collaborateurs

## Arborescence standard à vérifier

| Étape | Action | Détail | Logiciel | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vérification arborescence | Pour chaque client, vérifier la présence des dossiers : Juridique, Comptabilité, Fiscal, Social, Facturation, Divers | SharePoint | Consultant |
| 2 | Analyse des écarts | Identifier : • Dossiers manquants • Documents mal classés • Doublons • Fichiers orphelins | SharePoint | Consultant |
| 5 | Rapport d’audit | Générer un rapport incluant : • État des lieux par client • Actions correctives réalisées • Recommandations En attente de validation | Word / Excel Kinn | Consultant |
| 4 | Correction | Reclasser les documents identifiés Créer les dossiers manquants Supprimer les doublons | SharePoint | Consultant |
| 5 | Automatisation | Mettre en place des règles automatiques : • Classement par type de document • Nommage standardisé • Alertes sur documents hors arborescence | SharePoint + Kinn | IT / Consultant |
| 5 | Rapport d’audit | Générer un rapport incluant : • État des lieux par client • Actions correctives réalisées • Recommandations | Word / Excel | Consultant |

|  | Annexe recommandée Il est fortement recommandé d’annexer l’arborescence officielle du cabinet à ce document afin de servir de référence pour l’audit. Merci de fournir l’arborescence type utilisée actuellement. |
| --- | --- |

# 4. Processus 3 - Sortie client

Lorsqu’un client quitte le cabinet, un processus structuré garantit une sortie propre et conforme.

| Étape | Action | Détail | Logiciel | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vérification du dossier | Extraction depuis Quadra : • Honoraires facturés • Paiements reçus • Prélèvements • Factures restantes | Quadra | Comptable |
| 2 | Vérification administrative | Contrôles obligatoires : • Honoraires soldés • Missions terminées • TVA à jour • Obligations déclaratives respectées | Quadra | Expert-comptable |
| 3 | Courrier de sortie | Envoi du courrier officiel : • Acceptation ou opposition • Mention des obligations restantes • Date de fin de mission | RCA / DocuSign | Expert-comptable |
| 4 | Transmission des documents | Préparation et envoi : • FEC • Balance générale • Grand livre • Pièces comptables • Déclarations fiscales | Quadra + SharePoint | Comptable |
| 5 | Maintien accès documents | Le compte client Loop reste actif : • Accès historique documents • Récupération archives → Durée : à définir avec le cabinet | Loop | IT |
| 6 | Clôture technique | Actions techniques : • Désactivation accès Quadra • Archivage dossier SharePoint • Mise à jour CRM (statut : inactif) | Quadra + SharePoint + CRM | IT |

|  | Étapes manquantes ? Si des contrôles supplémentaires ou des étapes spécifiques à votre cabinet doivent être ajoutés, merci de les indiquer dans le tableau ci-dessus. |
| --- | --- |

# 5. Synthèse des demandes d’accès informatiques

Ce tableau récapitule l’ensemble des demandes d’accès que le service informatique du cabinet doit traiter pour permettre la mise en place de l’automatisation.

|  | Action requise du client Chaque ligne de ce tableau représente une demande à transmettre à votre service informatique ou à l’éditeur concerné. Merci de valider les contacts et de lancer les demandes. |
| --- | --- |

| N° | Logiciel | Type d’accès requis | Procédure | Contact / URL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RCA | API partenaire | Contacter le support, fournir : nom cabinet, logiciel cible, cas d’usage | support@rca.fr rca.fr/support |
| 2 | DocuSign | Clé API (Integration Key) | 1. Créer compte developer 2. Créer Integration Key 3. Configurer OAuth 2.0 | developers.docusign.com |
| 3 | Yousign | Clé API | 1. Créer compte 2. Générer clé API 3. Configurer webhooks | developers.yousign.com |
| 4 | Cegid Quadra | Client ID + Client Secret (OAuth) | 1. Se connecter à CegidLife 2. Mon profil > Clés API 3. Générer la clé | cegidlife.com |
| 5 | Cegid Loop | Subscription Key | 1. Contacter référent partenaire Cegid 2. Demander subscription key | Votre contact Cegid |
| 6 | Pappers | Clé API REST | 1. Créer compte pappers.fr/api 2. Récupérer clé API | pappers.fr/api |
| 7 | SharePoint | Azure AD App Registration | 1. Azure Portal > App registrations 2. Configurer permissions Graph API 3. Créer client secret | portal.azure.com |
| 8 | MySylae | Accès export / connecteur LIMITEE | Contacter le support MySylae pour accès connecteur partenaire | Support MySylae |